# Informe autoevaluación individual 1.3 del Proyecto APT: HouseGreen

Asignatura: Capstone

Nombre: Matías Negrete

Docente: Osnellys Eugenia Andrade Diaz

1. Descripción del proyecto APT	3

2. Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso	3

3. Relación del proyecto con mis intereses profesionales	4

4. Factibilidad del proyecto dentro de la asignatura	5

5. Objetivos	6

Objetivo general	6

Objetivos específicos	6

6. Propuesta metodológica de trabajo	6

7. Plan de trabajo para el proyecto APT	7

8. Propuesta de evidencias	8

9. Individual Conclusions	8

10. Reflection	9

# 1. Descripción del proyecto APT

El proyecto HouseGreen consiste en el desarrollo y validación de un sistema de información orientado a apoyar a inversionistas inmobiliarios en la evaluación de propiedades en venta de Santiago, Chile.

La problemática que aborda el proyecto corresponde a la existencia de información financiera, legal y física dispersa en diferentes fuentes, lo que dificulta su recopilación, validación y análisis antes de participar en una subasta. Esta situación puede aumentar el tiempo necesario para evaluar una propiedad y dificultar la identificación de riesgos asociados a una posible inversión.

La solución propuesta consiste en centralizar la información de cada propiedad en una plataforma que permita consultar antecedentes financieros, legales y físicos, realizar búsquedas mediante diferentes filtros y obtener un semáforo de riesgo calculado automáticamente mediante un conjunto de reglas de negocio.

La solución contempla una API REST desarrollada con FastAPI y Python, una interfaz web desarrollada con React y TypeScript y una base de datos PostgreSQL. Entre las principales funcionalidades se encuentran la gestión de usuarios y propiedades, búsqueda y filtrado, favoritos, alertas, administración de información y cálculo del nivel de riesgo.

Dentro del Proyecto APT se pondrá especial énfasis en el aseguramiento de calidad y testing, considerando el análisis de requerimientos, definición de criterios de aceptación, diseño y ejecución de casos de prueba, validación de APIs, identificación y documentación de defectos y pruebas de regresión.

# 2. Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

El proyecto se relaciona con las competencias desarrolladas durante la carrera de Ingeniería Informática, principalmente aquellas vinculadas con el desarrollo de soluciones informáticas, bases de datos, calidad de software, resolución de problemas y trabajo colaborativo.

Los conocimientos relacionados con el desarrollo de software serán aplicados mediante la comprensión de la arquitectura de HouseGreen, sus componentes frontend y backend, y la interacción entre ellos mediante una API REST.

Las competencias relacionadas con bases de datos serán necesarias para comprender y validar la información almacenada en PostgreSQL, verificando que los datos utilizados por el sistema sean consistentes y que las operaciones realizadas entreguen los resultados esperados.

Por otra parte, las competencias relacionadas con calidad de software tendrán un papel fundamental dentro del proyecto, ya que se deberán analizar requerimientos, diseñar casos de prueba, ejecutar pruebas funcionales y de API, identificar defectos y verificar las correcciones realizadas.

Finalmente, el proyecto permitirá aplicar competencias relacionadas con el trabajo colaborativo y las metodologías de desarrollo, mediante la planificación de actividades, seguimiento de avances y coordinación de las diferentes tareas necesarias para cumplir con los objetivos establecidos.

# 3. Relación del proyecto con mis intereses profesionales

El proyecto se relaciona directamente con mis intereses profesionales, principalmente en las áreas de desarrollo de software, análisis de datos y calidad de software.

Durante mi formación en Ingeniería Informática he adquirido conocimientos en programación, SQL, bases de datos, Python, desarrollo web y análisis de datos. Estos conocimientos me han permitido participar en diferentes proyectos académicos y desarrollar habilidades para analizar problemas y buscar soluciones utilizando herramientas tecnológicas.

Actualmente, también tengo interés en desarrollar mayores competencias en el área de QA y testing, debido a que considero que la calidad de software es un componente fundamental en el desarrollo de soluciones informáticas. HouseGreen representa una oportunidad para aplicar conocimientos que ya poseo y, al mismo tiempo, adquirir experiencia en actividades como diseño de casos de prueba, pruebas de API, validación de requerimientos, gestión de defectos y pruebas de regresión.

Además, existen herramientas utilizadas en la industria, como Selenium, Cypress y Gherkin/BDD, que no fueron abordadas directamente durante mi formación en Duoc UC y que representan oportunidades de aprendizaje para mi desarrollo profesional.

Por esta razón, considero que el proyecto contribuye tanto a consolidar mis fortalezas como a desarrollar competencias que serán útiles para mi futura incorporación al mundo laboral.

# 4. Factibilidad del proyecto dentro de la asignatura

El proyecto es factible de realizar dentro de la asignatura debido a que cuenta con una definición inicial de sus principales requerimientos, funcionalidades y tecnologías. Además, puede ser dividido en módulos y actividades independientes, permitiendo trabajar de manera incremental y priorizar las funcionalidades más importantes.

Para mantener un alcance adecuado al tiempo disponible, se propone trabajar inicialmente sobre un MVP (Producto Mínimo Viable) compuesto por:

- Gestión de usuarios.

- Gestión y consulta de propiedades.

- Búsqueda y filtros.

- Visualización del detalle de las propiedades.

- Motor básico de reglas del semáforo de riesgo.

- API REST.

- Base de datos PostgreSQL.

- Panel administrativo básico.

- Pruebas funcionales y de API.

Funcionalidades adicionales, como OAuth completo, notificaciones push, aplicación móvil, exportaciones avanzadas y otras integraciones, podrán considerarse como complementarias si el tiempo disponible lo permite.

Los recursos necesarios corresponden principalmente a un computador, conexión a Internet y herramientas de desarrollo como Python, React, PostgreSQL y Git. La disponibilidad de documentación técnica y herramientas de desarrollo ampliamente utilizadas facilita la implementación.

Entre las principales dificultades se encuentran la complejidad del sistema, el aprendizaje de nuevas tecnologías y las limitaciones de tiempo. Para enfrentarlas se utilizará una planificación incremental, priorización de funcionalidades y seguimiento constante del avance.

# 5. Objetivos

## Objetivo general

Asegurar la calidad y correcto funcionamiento del sistema HouseGreen mediante el diseño, ejecución y documentación de pruebas de software, verificando el cumplimiento de sus requerimientos funcionales y técnicos.

## Objetivos específicos

- Analizar los requerimientos funcionales y técnicos del sistema para establecer criterios de aceptación.

- Diseñar casos de prueba para las funcionalidades principales de HouseGreen.

- Ejecutar pruebas funcionales y de API para verificar el comportamiento esperado del sistema.

- Validar el cálculo del semáforo de riesgo mediante escenarios de prueba representativos.

- Detectar y documentar defectos, registrando su evidencia, severidad y estado.

- Realizar seguimiento de los defectos identificados hasta su resolución y posterior validación.

- Evaluar los resultados de las pruebas para determinar el nivel de calidad alcanzado por el sistema.

# 6. Propuesta metodológica de trabajo

El proyecto utilizará una metodología ágil basada en Scrum, complementada con un enfoque de testing basado en riesgo.

En una primera etapa se realizará el análisis de los requerimientos funcionales y técnicos del sistema, identificando las funcionalidades principales, reglas de negocio y criterios de aceptación.

Posteriormente se realizará la planificación y priorización de las actividades, considerando principalmente aquellas funcionalidades que tengan mayor impacto sobre los usuarios y sobre la lógica de negocio.

El desarrollo se realizará de forma incremental, permitiendo validar cada funcionalidad a medida que sea implementada. Para cada funcionalidad se diseñarán casos de prueba que permitan comprobar tanto escenarios esperados como situaciones de error.

Las actividades de testing incluirán:

- Pruebas funcionales.

- Pruebas de API.

- Pruebas positivas y negativas.

- Pruebas de integración.

- Pruebas de regresión.

Se dará especial importancia al motor del semáforo de riesgo, debido a que sus resultados pueden influir directamente en las decisiones de los inversionistas.

Los defectos encontrados serán registrados indicando su descripción, pasos para reproducirlos, resultado esperado, resultado obtenido, severidad y evidencia. Una vez corregidos, se realizará nuevamente la prueba correspondiente y, cuando sea necesario, pruebas de regresión.

Finalmente, se analizarán los resultados obtenidos para determinar el nivel de cumplimiento de los requerimientos y la calidad alcanzada por el sistema.

# 7. Plan de trabajo para el proyecto APT

| Etapa | Actividades principales | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1. Análisis | Revisar requerimientos, funcionalidades y reglas de negocio | Requerimientos identificados |
| 2. Planificación | Definir tareas, prioridades y riesgos | Plan de trabajo |
| 3. Diseño de pruebas | Crear criterios de aceptación y casos de prueba | Casos de prueba documentados |
| 4. Desarrollo/Integración | Implementar e integrar funcionalidades | Funcionalidades disponibles |
| 5. Testing funcional | Ejecutar casos de prueba | Resultados de pruebas |
| 6. Testing de API | Validar endpoints, respuestas y errores | Evidencias de pruebas API |
| 7. Validación del semáforo | Probar diferentes escenarios y reglas | Validación del motor de riesgo |
| 8. Gestión de defectos | Registrar y hacer seguimiento de errores | Registro de defectos |
| 9. Retesting y regresión | Validar correcciones y funcionalidades existentes | Defectos corregidos y validados |
| 10. Evaluación final | Analizar resultados y métricas | Informe de resultados |

# 8. Propuesta de evidencias

Las evidencias permitirán demostrar el cumplimiento de las actividades y objetivos definidos para el proyecto.

| Actividad | Evidencia propuesta |
| --- | --- |
| Análisis de requerimientos | Documento de requerimientos y criterios de aceptación |
| Diseño de pruebas | Matriz de casos de prueba |
| Pruebas funcionales | Registro de ejecución de pruebas |
| Pruebas de API | Evidencias de validación de endpoints |
| Validación del semáforo | Casos de prueba con diferentes niveles de riesgo |
| Identificación de defectos | Registro de bugs |
| Corrección de defectos | Evidencia de testing |
| Pruebas de regresión | Reporte de regresión |
| Evaluación de calidad | Informe de resultados y métricas |
| Gestión del proyecto | Evidencias de Git y planificación |

También se podrán utilizar como indicadores:

- Porcentaje de casos de prueba ejecutados.

- Porcentaje de casos aprobados.

- Cantidad de defectos encontrados.

- Cantidad de defectos corregidos.

- Defectos clasificados por severidad.

- Porcentaje de pruebas de regresión aprobadas.

- Cobertura de funcionalidades críticas.

# 9. Individual Conclusions

El desarrollo del proyecto HouseGreen representa una oportunidad clave para integrar y poner a prueba las competencias técnicas y metodológicas que he construido a lo largo de la carrera de Ingeniería en Informática. La problemática inmobiliaria abordada no solo exige una arquitectura sólida a nivel de backend (FastAPI), frontend (React) y base de datos (PostgreSQL), sino que demanda un rigor metodológico enfocado en el aseguramiento de la calidad de software para garantizar la confiabilidad de información crítica, como el motor de reglas del semáforo de riesgo.

Desde mi perspectiva individual, el proyecto resulta plenamente factible gracias a la delimitación estratégica de un Producto Mínimo Viable (MVP). Esta estructuración por etapas me permite abordar de manera práctica actividades complejas como el diseño de casos de prueba, la validación de endpoints, la gestión de defectos y el retesting, fortaleciendo mi perfil profesional en el área de QA y testing.

En síntesis, HouseGreen no solo responde a las exigencias académicas de la asignatura Capstone, sino que consolida los conocimientos previos que tengo en desarrollo de software y análisis de datos, preparándome de manera integral para enfrentar desafíos técnicos reales y de alto valor en la industria tecnológica.

# 10. Reflection

Al analizar mi trayectoria académica en Duoc UC, reconozco haber construido una base técnica sólida en programación, gestión de bases de datos con SQL, desarrollo en Python y análisis de datos. Sin embargo, este proceso de autoevaluación me ha permitido identificar con claridad las áreas en las que necesito seguir creciendo profesionalmente, siendo el aseguramiento de la calidad (Quality Assurance) y el testing estructurado en entornos de software reales mi principal foco de interés y desarrollo.

El proyecto HouseGreen se presenta como el escenario idóneo para acortar la brecha entre la teoría académica y la práctica profesional. Me desafía a ir más allá del código y adoptar una postura analítica orientada a la detección preventiva de fallas, la validación estricta de requerimientos y el aprendizaje autónomo de metodologías y herramientas utilizadas en la industria.

Asimismo, entiendo que el éxito de un proyecto de ingeniería no solo radica en la cantidad de funcionalidades construidas, sino en la capacidad de priorizar el alcance en función del tiempo disponible y entregar un producto confiable. Asumir este rol en HouseGreen fortalece mi capacidad crítica, mi disciplina para el trabajo ágil en equipo y mi compromiso con la entrega de software de alta calidad, sentando una base firme para mi inserción en el mercado laboral.