|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No todas, pero vamos al día, llevamos la mitad del trabajo junto con la mitad del tiempo cumplido. Ya cerramos documentación, el front de la app y el backend, con los remates reales cargados. Me ayudó a definir el diseño y la base de datos antes de programar; me dificultaron los datos que no se obtienen de forma automática.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Simplificando el semáforo, ahora usamos cuatro factores con datos que sí podemos obtener, como el dinamismo y la seguridad por comuna. Las deudas se verifican con enlaces oficiales. Además pedimos autorización al sitio que usamos como fuente y cerraremos los defectos antes de agregar funciones.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Lo evalúo bien, la web ya funciona con remates reales y la base de datos está conectada. Para mejorar, debo mantener el informe al día con cada cambio y probar mientras avanzamos, no al final.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me inquieta depender de un sitio privado como fuente de datos. A la docente le preguntaría cómo nos califica y si le futuro al proyecto.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Ya las distribuimos, yo llevo la documentación, José Pizarro la web y el backend, y Basthian la app. Nos separamos las tareas pero nos hemos ido apoyando el uno con el otro para fortalecer cada una de las partes. Como actividades nuevas, falta terminar la vista de analista de datos y conectar la APP a android estudio y a la base de datos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Lo evalúo bien, cada uno tiene un rol claro, la carga quedó pareja y cumplimos los sprints cerrados. Podemos mejorar dedicando más horas al proyecto.