|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Cumplimiento de plazos: Se han respetado los tiempos de la carta Gantt, completando con éxito la UI/UX y el frontend tanto del flujo público (Login, Home) como del módulo de administración (admin-home, publicaciones y vistas de detalle). Factores facilitadores: La estandarización del sistema de diseño (paleta corporativa e Ionic/SCSS), la arquitectura modular de Angular y la claridad de los mockups previos al desarrollo. Factores dificultadores: Los ajustes en la configuración de rutas anidadas para sincronizarlas con la barra inferior (bottom tabs) y la complejidad de coordinar múltiples filtros simultáneos (comunas, riesgo y ordenamiento).

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Acciones aplicadas: Enrutamiento directo: Se simplificaron las rutas del módulo admin para corregir conflictos en el menú inferior (bottom tabs) y agilizar la navegación al detalle. Lógica centralizada: Se implementaron getters dinámicos en TypeScript para aplicar búsquedas y filtros múltiples sin degradar el rendimiento. Estilos unificados: Se organizó la declaración de variables SCSS en la parte superior de cada componente para eliminar errores de compilación. Estrategia futura: Servicios centralizados: Implementar servicios de Angular (RxJS/Signals) para gestionar las vistas restantes (Opiniones, Anuncios) y dejar la app lista para el backend. Control de Gantt: Realizar revisiones al final de cada sprint semanal para anticipar desviaciones en el calendario. Pruebas responsive: Validar el comportamiento de menús y modales en pantallas móviles de distinto tamaño.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluación general: Muy positiva (8.5/10); se logró un prototipo funcional, estético y fiel a los requerimientos visuales y técnicos de HouseGreen. Lo que destaco: Fidelidad visual: Excelente aplicación de la paleta verde corporativa y componentes (semáforos de riesgo, tarjetas responsive). Calidad de código: Estructura modular en Ionic/Angular con sintaxis moderna (@if/@for). Funcionalidad: Búsqueda en tiempo real, filtros dinámicos por comuna/orden y navegación fluida. A mejorar: Pruebas automatizadas: Agregar unit testing para validar la lógica de navegación y filtrado. Accesibilidad: Mejorar la navegabilidad del sistema para lectores de pantalla

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietudes sobre cómo proceder Estrategia de integración con Backend: Definir la mejor arquitectura para migrar desde los datos simulados (mock data) hacia servicios REST reales sin romper la lógica de filtros dinámicos y ordenamiento que ya está operativa. Manejo de estado global: Evaluar si es conveniente implementar Angular Signals en su totalidad o mantener la gestión mediante RxJS para coordinar la información compartida entre las vistas restantes (Opiniones, Anuncios y Perfil). Validación de Usabilidad: Determinar el nivel de pruebas necesario con usuarios reales (administradores o clientes) para validar si los indicadores visuales (semáforos de riesgo y métricas de vistas/guardados) son suficientemente intuitivos.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Redistribución: No se requiere reestructurar el equipo, sino reorientar el trabajo del frontend hacia la integración funcional, pruebas y documentación. Nuevas tareas a asignar: Servicios/API: Migrar los datos estáticos a servicios reactivos en Angular (RxJS/Signals). QA / Usabilidad: Probar el menú inferior, filtros y navegación en distintos dispositivos móviles. Cierre APT: Redactar la documentación técnica y actualizar los hitos finales en la Carta Gantt.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluación General: Muy positiva (9/10). El equipo ha mostrado alta coordinación, compromiso con el calendario y excelente complementariedad para llevar la aplicación desde los mockups iniciales hasta un prototipo funcional en Angular e Ionic. Aspectos Positivos Destacados: Comunicación y resolución de bloqueos: Gran capacidad de respuesta grupal ante desafíos técnicos (como los ajustes de enrutamiento y la coordinación de filtros dinámicos). Alineación con el Sistema de Diseño: Compromiso de todos los integrantes por mantener la identidad corporativa de HouseGreen (paleta #175339, componentes unificados e indicadores de riesgo). Organización eficiente: Buena división de responsabilidades que permitió avanzar en paralelo con el flujo público y el módulo de administración (admin/). Aspectos a Mejorar: Gestión de versiones (Git): Adoptar un flujo de trabajo más riguroso con ramas (feature branches) para evitar conflictos al fusionar estilos SCSS compartidos. Estandarización temprana: Definir variables globales e interfaces TypeScript desde el primer día para reducir refactorizaciones de última hora. Cultura de pruebas compartida: Involucrar a todo el grupo en la validación en dispositivos móviles reales antes de dar por finalizada cada pantalla.