Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Proyecto APT |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Oportunidades de Remates Inmobiliarios — HouseGreen |

Información de la reunión:

| Lugar | Sesión Remota (Discord) |
| --- | --- |
| Fecha | 03 de Octubre de 2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 2 |
| Personas convocadas a la reunión | Matías Negrete José Pizarro Basthian Bascuñan |
| Personas que asistieron a la reunión | Matías Negrete José Pizarro Basthian Bascuñan |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Desarrollo metódico pantalla por pantalla en Android Studio (login, registro, catálogo, detalle, guardados y perfil), probando cada módulo antes de continuar. - Todas las inconsistencias visuales o de navegación encontradas durante la maquetación se registraron inmediatamente en el log de defectos. - Cumplimiento del 100% de las 7 tareas planificadas para la interfaz gráfica del inversionista. | - Las horas de trabajo no se anotaron día a día en las columnas de la plantilla, requiriendo una reconstrucción de fechas al cierre. - Falta de pruebas automatizadas sobre los componentes de la interfaz móvil. | - Desglosar las etapas de maquetación e integración con mayor detalle durante el Sprint Planning. - Anotar el consumo diario de horas inmediatamente al finalizar cada tarea. - Preparar el entorno de desarrollo para escribir pruebas de integración a la par con la construcción del código. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.