Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Proyecto APT |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Oportunidades de Remates Inmobiliarios — HouseGreen |

Información de la reunión:

| Lugar | Remota (Discord) |
| --- | --- |
| Fecha | 04 de Octubre de 2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 3 |
| Personas convocadas a la reunión | Matías Negrete José Pizarro Basthian Bascuñan |
| Personas que asistieron a la reunión | Matías Negrete José Pizarro Basthian Bascuñan |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Alta productividad en diseño: se completaron 31 pantallas de prototipo UI/UX, 20 diagramas de procesos BPMN y 6 vistas de la arquitectura 4+1 en solo cinco días. - El modelo de datos (diagrama ER y script SQL en PostgreSQL) quedó completamente estructurado y alineado con los requerimientos del informe. - Gran coordinación del equipo para redactar las secciones complementarias de la documentación técnica. | - El semáforo visual maquetado en el prototipo no coincidía con las reglas expresadas en el informe, requiriendo rehacer pantallas. - Ingresaron tareas no planificadas en medio de la iteración producto de ajustes en los requerimientos del proyecto. | - Validar y acordar formalmente las reglas de negocio con el Product Owner antes de iniciar el diseño de pantallas e interfaces. - Congelar el Sprint Backlog una vez iniciada la iteración, derivando nuevas solicitudes al refinamiento del backlog para sprints posteriores. - Establecer una matriz de trazabilidad previa entre prototipos, informe y modelo de datos. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.