Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Proyecto APT |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Oportunidades de Remates Inmobiliarios — HouseGreen |

Información de la reunión:

| Lugar | Sesión Remota (Discord) |
| --- | --- |
| Fecha | 03 de Octubre de 2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 4 |
| Personas convocadas a la reunión | Matías Negrete José Pizarro Basthian Bascuñan |
| Personas que asistieron a la reunión | Matías Negrete José Pizarro Basthian Bascuñan |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - La base de datos PostgreSQL en la nube (Neon DB) quedó conectada e integrada exitosamente con la plataforma web (02-10-2026). - El motor de carga automática (scraper) operó con éxito, ingectando 444 remates reales en el catálogo sin duplicados (03-10-2026). - Integración fluida de los endpoints REST para autenticación JWT, publicaciones, registro de vistas y carga de fotografías. | - La lógica de cálculo del semáforo legal exigió múltiples ajustes por inconsistencias en la estructura de los datos extraídos. - Ausencia de pruebas unitarias y de integración automatizadas sobre los endpoints de la API. | - Construir una suite de pruebas automatizadas con pytest y httpx para la API REST. - Centralizar la lógica del semáforo en un servicio independiente para facilitar modificaciones sin alterar tablas de la base de datos . - Mantener actualizada la documentación OpenAPI (/docs) a la par con el desarrollo de endpoints. |