Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Proyecto APT |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Oportunidades de Remates Inmobiliarios — HouseGreen |

Información de la reunión:

| Lugar | Sesión Remota (Discord) |
| --- | --- |
| Fecha | 05 de Octubre de 2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 5 |
| Personas convocadas a la reunión | Matías Negrete José Pizarro Basthian Bascuñan |
| Personas que asistieron a la reunión | Matías Negrete José Pizarro Basthian Bascuñan |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Implementación exitosa del catálogo web con filtros combinados, favoritos por API, módulo de administración y gestión de opiniones. - Redefinición y simplificación del semáforo a 4 factores (0 a 8 puntos), resolviendo el manejo de datos faltantes y mejorando la transparencia para el usuario. - Incorporación del menú de administración con métricas de interacción por publicación (vistas y guardados) a solicitud del PO (HU-23). | - La estimación inicial del semáforo basada en comparables resultó técnicamente inviable con los datos disponibles y debió ser modificada. - Retraso menor en la entrega del módulo de analista por cambios de alcance durante el sprint. | - Mantener congelado el algoritmo del semáforo de riesgo para no impactar la API ni las interfaces cliente. - Dar prioridad a la estabilidad de la integración técnica por sobre ajustes visuales secundarios. - Fortalecer la comunicación continua con el Product Owner en las sesiones de refinamiento de historias. |