Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Proyecto APT |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Oportunidades de Remates Inmobiliarios — HouseGreen |

Información de la reunión:

| Lugar | Sesión Remota (Discord) |
| --- | --- |
| Fecha | 24 de Octubre de 2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 6 |
| Personas convocadas a la reunión | Matías Negrete José Pizarro Basthian Bascuñan |
| Personas que asistieron a la reunión | Matías Negrete José Pizarro Basthian Bascuñan |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Corrección del defecto de transacciones (DEF-03), garantizando la creación atómica de propiedades en la base de datos. - Despliegue funcional de la solución en la nube (API REST, worker, base de datos y aplicación web) para la demostración. - Implementación inicial de la suite de pruebas de integración con pytest para flujos críticos (registro, login, catálogo). | - Incompatibilidad en los encabezados del token JWT durante las primeras pruebas de conexión de la app Android Studio. - Mayor tiempo del previsto en la configuración e integración de notificaciones push en móviles. | - Estandarizar las especificaciones de los contratos JSON entre el backend y los clientes (móvil y web). - Realizar pruebas de humo (smoke tests) en dispositivos móviles reales al inicio de cada ciclo de integración. - Concentrar el último sprint exclusivamente en pruebas integrales, corrección de defectos y documentación final. |