Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Proyecto APT |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Oportunidades de Remates Inmobiliarios — HouseGreen |

Información de la reunión:

| Lugar | Sesión Remota (Discord) |
| --- | --- |
| Fecha | 04 de Noviembre de 2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 7 |
| Personas convocadas a la reunión | Matías Negrete José Pizarro Basthian Bascuñan |
| Personas que asistieron a la reunión | Matías Negrete José Pizarro Basthian Bascuñan |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Redacción y entrega completa de la Guía del Estudiante 2.4 y el Informe Final 2.6 del Proyecto APT. - Ejecución exitosa de la validación de usabilidad con 5 usuarios e inversionistas reales mediante la escala SUS (System Usability Scale), obteniendo resultados muy positivos. - Presentación y defensa final del proyecto con la plataforma funcionando de forma fluida en la nube. | - Concentración excesiva de trabajo en los días previos a la defensa por ejecución paralela de re-pruebas de defectos. - Dificultades iniciales para coordinar la agenda de los usuarios externos evaluadores. | - Agendar y confirmar las sesiones de validación con usuarios externos con al menos dos semanas de anticipación. - Mantener la disciplina en el registro de tareas y gráficos de trabajo restante desde el primer día de cada proyecto. - Documentar y archivar las lecciones aprendidas como base de conocimiento para futuros desarrollos ágiles. |