Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Proyecto APT |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Oportunidades de Remates Inmobiliarios — HouseGreen |

Información de la reunión:

| Lugar | Sesión Remota (Discord) |
| --- | --- |
| Fecha | 24 de Septiembre de 2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Matías Negrete (Product Owner) José Pizarro (Scrum Master) Basthian Bascuñan (Development Team) |
| Personas que asistieron a la reunión | Matías Negrete José Pizarro Basthian Bascuñan |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Se definió claramente el problema, la idea de negocio y los objetivos durante la primera semana, completando tres iteraciones del informe inicial entre el 27 y el 31-08-2026. - La especificación formal de requisitos (RF-01 a RF-16) se entregó fundamentada con respaldo de mercado y normativas legales (22-09-2026). - Se corrigieron y validaron las fórmulas del flujo de caja, VAN, TIR y punto de equilibrio en la evaluación económica. | - No se registraron las tareas ni el consumo de horas de forma diaria en la plantilla de control, teniendo que reconstruir el avance mediante las versiones guardadas del documento. - La planilla de flujo de caja presenta un error inicial en la fórmula del VAN que fue detectado en las revisiones finales. | - Registrar cada tarea con su fecha de término real y actualizar diariamente el tablero de control durante la Daily Meeting. - Implementar una revisión cruzada obligatoria de cálculos financieros entre dos integrantes antes de dar por cerrada la entrega. - Finalizar las labores de investigación y redacción con al menos dos días de anticipación respecto al cierre del sprint. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.